СМЕТА НА РАЗРАБОТКУ

Сайт суши-бара «Унаги» с онлайн-заказами и админ-панелью

г. Душанбе · август 2026

## О проекте

Полноценный сайт суши-бара с онлайн-витриной, корзиной и приёмом заказов, Telegram-уведомлениями для кухни, системой зон доставки, отслеживанием курьеров на карте и админ-панелью с учётом персонала (зарплаты, штрафы, премии, табель смен).

Технологии: React 19 + Vite + Ant Design + Leaflet (фронтенд), Node.js + Express + SQLite (бэкенд), JWT-авторизация, Telegram Bot API. Деплой: Vercel + Node-хостинг.

## 1. Клиентская часть (витрина сайта)

| Работа | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Главная страница: шапка, hero-блок, преимущества, «О нас», блок доставки, футер, адаптивная вёрстка | 20 | 3 300 смн |
| Страница меню: категории, карточки блюд с фото, ценами и описанием, фильтрация | 12 | 1 980 смн |
| Корзина и оформление заказа: добавление/изменение количества, выбор зоны доставки, расчёт итога, валидация формы | 16 | 2 640 смн |
| Дополнительные страницы: «О нас», «Контакты» (карта, телефоны, график) | 6 | 990 смн |
| Итого по разделу | 54 | 8 910 смн |

## 2. Серверная часть (API)

| Работа | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Ядро бэкенда: Node.js + Express, база данных SQLite (9 таблиц), миграции, архитектура API | 20 | 3 300 смн |
| Авторизация: JWT-токены, хеширование паролей (bcrypt), защита админ-эндпоинтов | 6 | 990 смн |
| Заказы: приём заказа, серверный пересчёт суммы по ценам из базы (защита от подмены цен), статусы заказа | 10 | 1 650 смн |
| Загрузка фотографий блюд (multer), раздача статики | 4 | 660 смн |
| Итого по разделу | 40 | 6 600 смн |

## 3. Telegram-интеграция

| Работа | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Бот для кухни/менеджера: мгновенное уведомление о новом заказе с составом, суммой и адресом | 6 | 990 смн |
| Кнопки смены статуса заказа прямо из чата (принят / доставка / выполнен / отменён), live-обновление сообщения | 6 | 990 смн |
| Итого по разделу | 12 | 1 980 смн |

## 4. Доставка и курьеры

| Работа | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Зоны доставки: справочник зон с ценой, минимальным заказом и порогом бесплатной доставки; управление в админке | 10 | 1 650 смн |
| Личная страница курьера по секретной ссылке (без пароля), передача геолокации в реальном времени | 10 | 1 650 смн |
| Карта курьеров в админке (Leaflet): позиции курьеров онлайн, время последнего обновления | 8 | 1 320 смн |
| Итого по разделу | 28 | 4 620 смн |

## 5. Админ-панель

| Работа | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Каркас админки: вход по логину/паролю, навигация, sticky-сайдбар, поиск по разделам | 10 | 1 650 смн |
| Дашборд: статистика продаж, выручка, количество заказов, графики | 10 | 1 650 смн |
| Управление меню: CRUD блюд и категорий, загрузка фото, скрытие позиций, сортировка | 12 | 1 980 смн |
| Управление заказами: список с фильтром по статусу, детали заказа, смена статуса | 8 | 1 320 смн |
| Итого по разделу | 40 | 6 600 смн |

## 6. Персонал и учёт

| Работа | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Сотрудники: карточки, роли, оклады, статусы, история выплат зарплаты | 10 | 1 650 смн |
| Штрафы и премии: начисления с причиной и периодом, влияние на расчёт зарплаты | 8 | 1 320 смн |
| Табель смен: учёт отработанных часов по дням, помесячный свод | 12 | 1 980 смн |
| Итого по разделу | 30 | 4 950 смн |

## 7. Запуск и стабилизация

| Работа | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Деплой: фронтенд на Vercel (SPA-rewrites, мета-теги, фавикон), бэкенд на Node-хостинге, настройка окружений | 6 | 990 смн |
| Наполнение базы стартовым меню (seed), создание админа | 3 | 495 смн |
| Тестирование, кроссбраузерность, багфиксы | 12 | 1 980 смн |
| Итого по разделу | 21 | 3 465 смн |

## Итого

| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА | 225 ч | 37 125 смн |
| --- | --- | --- |

Срок выполнения: 6–8 недель.

## Примечания

• В смету не входят регулярные расходы: хостинг сервера (~60–110 смн/мес), доменное имя (~110–170 смн/год).

• Не включены: дальнейшая поддержка и доработки, онлайн-оплата (эквайринг), мобильное приложение, SEO-продвижение.

• Смета составлена по полному перечню реализуемого функционала; цены указаны в сомони.